Проект договора    №

по ремонту кровли и ремонту фасада в корпусе 21

на территории  ОАО «ММЗ»

г. Йошкар-Ола                                                                                       «  __  » ____________ 2013 г.

ОАО "Марийский машиностроительный завод" именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующ__ на основании Устава с одной стороны и ______________________ в лице _____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика Исполнитель  обязуется  выполнить работы  по ремонту кровли и ремонту фасада в корпусе 21 (далее - работы) на территории ОАО «ММЗ» по адресу: 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 (далее - объект), в строгом соответствии с условиями и объемом, установленными в Технических  заданиях на проведение работ (далее ТЗ) (Приложения №1,2), с использованием материальных ресурсов в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (далее сметы) (Приложения №3,4), которые являются неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. Обязанности сторон

2.1.  Обязанности Исполнителя:

а).выполнить своими силами все обусловленные договором работы;

б).осуществить ремонт и связанные с ним работы в соответствии с ТЗ и сметами;

в).гарантировать, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование подлежащее сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором;

г).гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иными нормативными  правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей объекта;

д).своевременно предупредить Заказчика о наличии независящих от него обстоятельств, грозящих годности, качеству выполняемой работы;

е).обеспечивать раздельный сбор отходов, образующихся в ходе выполнения работ по Договору;

ж).выполнять на объекте все необходимые  мероприятия по обеспечению требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, правил дорожного движения. Ответственность за их нарушение Исполнитель несет самостоятельно. До начала выполнения работ персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж в подразделениях ОАО «ММЗ» по охране труда, по электробезопасности, по экологической и пожарной безопасности, а также  целевой инструктаж при  подготовке работ на объекте. Персонал Исполнителя, обслуживающий электроустановки и работающий с электроинструментом, должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией.

з).обеспечить свой работающий персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты;

и).нести полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика.

2.2.  Обязанности Заказчика:

а).принять результаты работ и произвести оплату за выполненные работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п.4.3 настоящего договора;

б).осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Исполнителем, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Исполнителем материалов, не вмешиваясь в производственную деятельность за исключением действий, создающих угрозу жизнедеятельности предприятия и работников Заказчика, а также при нарушении требований, изложенных в п. 2.1. договора;

в).обеспечивать контроль за ходом выполнения работ Исполнителем, а при нарушениях требований строительных норм и правил, правил охраны труда, экологической и промышленной безопасности, приостанавливать ход работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1.Срок выполнения работ указанных в п. 1.1.  настоящего договора:

Начало работ: с момента  заключения договора, окончание- октябрь 2014года.

3.2.Исполнитель имеет право с согласия Заказчика досрочно завершить и сдать работы. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

3.3.Сроки выполнения работ могут быть изменены в случае согласования данного изменения обеими сторонами и подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Договорная цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: ______________________________, в т.ч. НДС- 18%, в т.ч. все без исключения расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по договору.

4.2. Стоимость работ по настоящему договору может корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону:

-    в результате изменения по инициативе Заказчика объема работ, предусмотренного ТЗ;

-  в связи с утвержденным Минстроя и ЖКХ РМЭ повышением стоимости тарифных ставок, стоимости материалов, стоимости эксплуатации машин и механизмов.

Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору,  являющимся его неотъемлемой частью.

4.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в российских рублях по факту выполненных работ на основании счета Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

5. Условия выполнения и порядок приемки работ

  - Работы выполняются из материала Исполнителя. Стоимость материалов входит в стоимость работы, определяемой в п. 1.1. настоящего Договора.

  - Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате, месте и времени приемки объекта.

Приемка выполненных работ производится путем оформления двустороннего Акта сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченными представителями сторон в течение  5 (пяти) банковских дней после окончания выполнения работ. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и передачи исполнительной документации. (Актов скрытых работ, сертификатов, паспортов и т.д.)

  - Гарантийный срок для предъявления требований, связанных с недостатками на выполненные работы  составляет 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки работ без замечаний.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае обнаружения отклонений от ТЗ и смет, отступления от условий договора, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе по требованию Заказчика,  Исполнитель обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки  в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Если исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6.4.  Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок 5 (пять) дней для устранения недостатков и, при неисполнении в назначенный срок этого требования, расторгнуть настоящий Договор,  либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу, с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.

6.5.   Исполнитель несет ответственность и риск возможных убытков за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования, за их несоответствие стандартам и техническим условиям, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Во всех перечисленных случаях Исполнитель обязан заменить некачественные материалы и оборудование или возместить Заказчику причиненные убытки.

6.6.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель. В период выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан обеспечить за счет собственных средств сохранность имущества Заказчика в зоне выполнения работ и безопасность сотрудников Заказчика (в случае выполнения работ на действующем производстве Заказчика).

6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки.

6.8. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, указанных в п.3.1 настоящего договора, Исполнитель приобретает право на неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от  неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки платежа.

6.9. В случае неисполнения Исполнителем подп. «и», п.2.1. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  1000 рублей (Одна тысяча рублей) за каждый установленный факт нарушения, если это не привело к материальному ущербу (или штрафу).

7. Расторжение договора

7.1. При неоднократном нарушении или ненадлежащем исполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе расторгнуть договор путем направления стороне, не исполнившей обязательства, письменного уведомления заказным письмом с изложением обоснования расторжения договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя с учетом п.6.3.-6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику убытков, вызванных расторжением договора.

8. Разрешение разногласий

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны  обязаны предъявить претензии. Срок ответа на претензию - 10  рабочих дней с момента получения.

8.3. При недостижении согласия  все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде РМЭ. Досудебный (претензионный) порядок обязателен.

9.   Особые условия

9.1 Заказчик принимает на себя проведение специальной работы с целью определения возможности  доступа работников Исполнителя на режимную территорию предприятия и оформления личных и транспортных пропусков.

9.2. Специальная работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами режимными и другими требованиями.

9.3. При проведении специальной работы Исполнитель обязан предоставить все материалы, документы и информацию, необходимые для выполнения специальных работ. За недостоверность предоставленной информации Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в течение 15 календарных дней с момента их подписания.

Приложение:

1.   Технические задания (Приложения № 1,2);

- Локальные ресурсные сметные расчеты (Приложения № 3,4). *

* Локальные ресурсные сметные расчеты составляются в соответствии с предложением Исполнителя.

11. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:

ОАО «Марийский машиностроительный завод»

424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15.

ИНН 1200001885, КПП 121550001,

р/сч. 40702810637180008107 в Отделении №8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/сч 30101810300000000630 БИК 048860630

Исполнитель:                                                                         Заказчик:

Генеральный директор ОАО «ММЗ»

________________/___________/                               ________________/Ефремов Б.И./

М.П.                                                                               М.П.

Приложение № 1

к договору № ______

от «____»________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли (замена теплоизоляционного слоя и водоизоляционного ковра)

на корпусе № 21

| №№ п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Прорезка борозд в существующей кровле нарезчиками с алмазными дисками толщиной до 20 см. | 100 м | 39,0 |  |
| 2. | Разборка покрытий кровель и примыканий из рулонных материалов (до 20 слоев). | 100 м2 покрытий кровель | 39,0 |  |
| 3. | Разборка стяжек бетонных при помощи отбойных молотков. | 1 м3 | 1560,0 |  |
| 4. | Разборка теплоизоляции покрытий кровли. | 1 м3 изоляции | 468,0 |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |
| 1. | Устройство пароизоляции из сетки пароизоляционной «Технониколь» на мастике «Абрис Ру» в один слой. | 100 м2 изолируемой поверхности | 39,0 |  |
| 2. | Устройство теплоизоляции покрытий кровли минеральной плитой «Изуруф Н» в 2 слоя толщиной 100 мм. и «Изуруф В» в 1 слой толщиной 40 мм. | 1 м3 изоляции | 585,0 |  |
| 3. | Устройство покрытия кровли из полиэтиленовой пленки. | 100 м2 покрытия | 39,0 |  |
| 4. | Устройство водоизоляционного ковра кровли и примыканий из полимерной мембраны. Крепление полимерной мембраны механическим способом и склейкой. | 100 м2 кровли | 44,76 |  |
| 5. | Устройство каркаса примыканий парапета из плиты OSB. | 100 м2 стен | 5,76 |  |
| 6. | Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм в кровлях из рулонных материалов | 100 м покрытий | 2,9 |  |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (расстояние перевозки 21 км; нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1) | 1 тонна | 3760,0 |  |

Заказчик ______________						Исполнитель ______________

Приложение № 2

к договору № ______

от «____»________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт (изменение внешнего вида) фасада корпуса № 21

| №№ п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж ленточного остекления из металлического профиля | 100 м2 | 10,1 |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |
| 1. | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 75 | 1 м3 кладки | 160,0 |  |
| 2. | Армирование кладки стен кладочной сеткой марки С4 | 1 т металлических изделий | 1,87 |  |
| 3. | Устройство металлических перемычек из стали прокатной угловой равнополочной, № профиля 12,5 | 1 т | 17,045 |  |
| 4. | Окраска металлических перемычек масляной краской за 2 раза | 100 м2 | 1,76 |  |
| 5. | Установка оконных блоков из ПХВ | шт. | 56 |  |
| 6. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей полиуретановым герметиком «Титан» | 100 м восстановленной герметизации стыков | 7,4 |  |
| 7. | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей шпаклевкой «Боларс» | 100 м2 поверхности | 7,4 |  |
| 8. | Устройство по бетонным поверхностям основания из металлической тканой сетки с квадратными ячейками N 05 под штукатурку | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,3 |  |
| 9. | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором состава 1:1:6 | 100 м2 поверхности | 3,8 |  |
| 10. | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |  |
| 11. | Окраска фасадов по штукатурке силикатными красками «Ceresit CT 54» за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,5 |  |
| 12. | Устройство отмостки из бетона. | м.п. | 250,0 |  |
| 13. | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 | 100 м3 раствора | 0,386 |  |
| 14. | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава: 1:1:6 | 100 м3 раствора | 0,167 |  |
| 15. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 33,9 |  |

Заказчик ______________						Исполнитель ______________