ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ

Выполнение работ по модернизации электромашинного преобразователя частоты  для  ОАО «ММЗ»

| Описание продукции (работ) | Работы по модернизации электромашинного преобразователя частоты ВПЛ-200-400-Л |
| --- | --- |
| Условия и сроки поставки продукции (выполнения работ) | В течение 5 месяцев с момента предоплаты |
| Начальная (максимальная) цена продукции (договора), руб. | 2136 тыс. руб |
| Порядок формирования цены | Стоимость работ, в т.ч. НДС |
| Форма, сроки и порядок оплаты продукции (выполненных работ) | Предоплата 60%. По уведомлению о готовности для доставки оборудования 20% в течение 10 банковских дней. По завершению монтажа и пуско-наладочных работ 20% в течение 10 банковских дней. |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Сроки и порядок направления Поставщиками своих предложений о заключении договора | Предложения направляются по адресу электронной почты: sozd@marimmz.ru |
| Другая информация, необходимая для осуществления ПРЗ |  |
| Проект договора | Не прилагается |